## Slide 1
Elaborar um projeto com a finalidade de modelar sistemas de apoio à decisão para análise de receitas da CFB Farmácia.
  Estruturar o banco de dados da farmácia.
  Criar um arquivo Excel, conectado ao banco de dados, com funcionalidades para auxiliar na análise de receitas.
O que está no escopo do projeto
  Ter controle dos fornecedores.
  Considerar ofertas e promoções.
O que não está no escopo do projeto
Escopo
Marcos - Premissas/Restrições
Data de Início: 13/03/2023
Data de Término: 12/04/2023
Patrocinadores: CFB Farmácia
Informações Complementares
Grupo Flatlético
Equipe Alocada
Líder do Projeto: Tatiana Lage
  Criação da Modelagem Informacional de Requisitos.
  Criação do Modelo Conceitual ER.
  Criação do Modelo Lógico Relacional.
  Criação do Modelo Dimensional.
  Implantação do Banco de Dados Operacional.
  Apresentação do projeto.
Principal Milestone / Gates
Premissas – Utilização dos dados já existentes da CFB Farmácia quanto ao seu quadro de funcionários, produtos, clientes e histórico de transação.
Restrições – Não suporta moedas além do Real. Os produtos se limitam apenas aos comercializados pela farmácia.
Premissas/Restrições
Objetivo
Flatlético
Unidade – Frente TIC
Nome do Projeto
Projeto de implementação da CFB Farmácia